ESTÁCIO

ABDIAS DE CARVALHO

TomatoFlow

Richard Willian Luna de Araújo, Gabriel Josinaldo de Oliveira, Kawan Maciel de Lima Silva e Carlos Daniel Batista dos Santos

2025

Recife, Pernambuco

Sumário

1.	DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3

1.1.	Identificação das partes interessadas e parceiros	3

1.2.	Problemática e/ou problemas identificados	3

1.3.	Justificativa	3

1.4.	Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)	3

1.5.	Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	3

2.	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4

2.1.	Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	4

2.2.	Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	4

2.3.	Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	4

2.4.	Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	4

2.5.	Recursos previstos	5

2.6.	Detalhamento técnico do projeto	5

3.	ENCERRAMENTO DO PROJETO	5

3.1.	Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)	5

3.2.	Avaliação de reação da parte interessada	5

3.3.	Relato de Experiência Individual	5

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	5

3.2. METODOLOGIA	6

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:	6

3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA	6

3.5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

# DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

## Identificação das partes interessadas e parceiros

O projeto foi desenvolvido sem parcerias

O público-alvo são estudantes de diferentes níveis de escolaridade e que possuem dificuldades em administrar o tempo de seus estudos.

Perfil socioeconômico:

- Escolaridade: Qualquer nível de escolaridade.

- Gênero: Qualquer gênero.

- Faixa etária: Qualquer faixa etária.

## Problemática e/ou problemas identificados

Muitos estudantes possuem problemas para administrar seu tempo, sendo um dos principais problemas a perca de foco durantes várias horas de estudos.

O aplicativo TomatoFlow foi desenvolvido para ajudar estudantes que tem dificuldade em administrar o seu tempo de estudo, permitindo que o estudante tenha um melhor controle do seu tempo, podendo escolher a quantidade de tempo usada para estudar e a quantidade de tempo usada para realizar um descanso curto ou longo.

## Justificativa

O desenvolvimento desse aplicativo tem um impacto na comunidade, já que ele será capaz de tornar a rotina de estudos menos estressante e mais proativa.

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento desse aplicativo oferece aos alunos envolvidos a oportunidade de botar em prática os conhecimentos recebidos durante suas aulas, como:

- Programação para dispositivos móveis utilizando ionic.

- Criação de banco de dados.

- Gestão de projetos.

O desenvolvimento desse aplicativo fornece mais conhecimento prático no desenvolvimento de aplicativos móveis, preparando os estudantes para desafios reais do mercado de trabalho.

## Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

- Administração do tempo: Permitir que o estudante tenha um melhor controle sobre o seu tempo de estudo, definindo a quantidade de tempo para estudar e a quantidade de tempo para descansar.

- Qualidade dos estudos: Permitir que o estudante não perca o foco e não fique estressado por estudar várias horas seguidas sem pausas.

## Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

O TomadoFlow foi inspirado no método pomodoro que foi criado por Francesco Cirillo. O método é estruturado em ciclos de 25 minutos de foco chamados pomodoros, seguidos por pausas curtas de 5 minutos, após 4 pomodoros ocorre uma pausa maior de 15 minutos. Esse método trás a sensação de constante progresso, evitando a sobrecarga mental.

González e Canâs dizem que manter períodos curtos de foco, alternados com pausas, evita sobrecarregar a mente e as pausas permitem recuperação cognitiva, melhorando desempenho em tarefas exigentes. Os estudos dos autores afirmam que o método ajuda pessoas a organizarem tarefas de maneira mais eficiente e a técnica aumenta percepção de controle sobre o próprio tempo.

Os estudos de Mahmood mostram que estudantes que usam Pomodoro procrastinam menos, pois a técnica facilita começar tarefas e manter ritmo. Participantes que aplicaram o método apresentaram melhor organização do estudo, mais regularidade e maior retenção de conteúdo.

# PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

## Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

O plano de desenvolvimento do aplicativo TomatoFlow foi estruturado para garantir o das etapas de forma organizada e eficiente.

Ação 1 – Criação do layout do aplicativo

- Responsável: Kwan Marciel e Carlos Daniel

- Prazo: 05/08/2025 a 10/10/2025

- Recursos necessários: Dispositivo móvel, acesso a internet, figma.

Ação 2 – Desenvolvimento do frontend

- Responsável: Richard Willian

- Prazo: 05/08/2025 a 21/11/2025

- Recursos necessários: Computador, acesso a internet, visual studio code.

Ação 3 – Desenvolvimento e integração do banco de dados

- Responsável: Gabriel Josinaldo

- Prazo: 05/08/2025 a 21/11/2025

- Recursos necessários: Computador, acesso a internet, visual studio code.

## Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

Por se tratar de um projeto acadêmico, não ouve envolvimento da comunidade.

## Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

Richard Willian Luna de Araújo

- Distribuidor de funções

- Gerenciamento do grupo

- Desenvolvedor do frontend

Gabriel Josinaldo de Oliveira

- Desenvolvedor do banco de dados

- Responsável por slides

Kawan Maciel de Lima Silva e Carlos Daniel Batista dos Santos

- Desenvolvedor do layout do aplicativos

## Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

Metas

- Aplicativo funcional

- Login, registro e recuperação de senha conectado com banco de dados

- Cronometro funcional

Etapas

- Desenvolvimento do frontend

- Desenvolvimento do banco de dados

- Integração com banco de dados

- Testes e ajustes

- Build e geração do apk

- Documentação e postagem no github

Critérios

- Aplicativo 100% funcional

- Interface simples e intuitiva

- Performance

## Recursos previstos

Recursos Materiais

- Computadores

- Celulares

- Figma

- Acesso a internt

- Visual studio code

- Android Studio

- Framework ionic

- Angular CLI

- Node.js

## Detalhamento técnico do projeto

O TomatoFlow foi desenvolvido como um aplicativo mobile android utilizando o framework Ionic com Angular. A arquitetura é de padrão Angular.

Frontend

- Ionic framework

- Angular

- Typescript

Funções:

Sistema de autentificação:

- Páginas de login, cadastro e recuperação de senhas

- Armazenamento no banco de dados

Cronometro Pomodoro:

- Timer pomodoro

- Configuração do timer

Build e Deploy:

- Geração do APK

- Teste do APK

# ENCERRAMENTO DO PROJETO

## Relato Coletivo:

O grupo sabe que o aplicativo TomatoFlow ainda pode receber melhorias, mas está satisfeito com o progresso que tiveram durante o desenvolvimento do aplicativo, mesmo com tantos problemas durante seu desenvolvimento, esse projeto será levado como aprendizado. O importante é que o objetivo principal do aplicativo foi atingido e pode ser utilizado.

### Avaliação de reação da parte interessada

Não tivemos interações com as partes interessadas.

## Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

Nesta seção, cada aluno deve citar seu nome, e sistematizar as aprendizagens construídas sob sua perspectiva individual. O relato deve necessariamente cobrir os seguintes itens:

### CONTEXTUALIZAÇÃO

Explicitar a experiência/projeto vivido e contextualizar a sua participação no projeto.

### METODOLOGIA

Descrever como a experiência foi vivenciada: local; sujeitos/públicos envolvidos; período; detalhamento das etapas da experiência.

### RESULTADOS E DISCUSSÃO:

expectativa e o vivido; descrição do que foi observado na experiência; no que resultou a experiência; como você se sentiu? descobertas/aprendizagens, facilidades, dificuldades e recomendações caso necessário.

### REFLEXÃO APROFUNDADA

Espaço para relato sobre a experiência vivida versus teoria apresentada no relato coletivo.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Outros aspectos que podem ser trabalhados junto à parte interessada e perspectivas de trabalhos futuros, envolvendo tanto extensão quanto pesquisa. Soluções tecnológicas alternativas que poderiam ter sido implementadas para o projeto desenvolvido.

CARLOS DANIEL BATISTA DOS SANTOS: RESPONSÁVEL PELO LAYOUT JUNTO COM KAWAN MACIEL DE LIMA SILVA:

●1. Introdução:

• O presente relatório descreve como foi a experiência do aluno Carlos Daniel Batista dos Santos sobre como foi desenvolver o Layout do aplicativo TomatoFlow, uma ferramenta baseada na Técnica Pomodoro, que tem como objetivo: auxiliar usuários a melhorar foco, a produtividade e a organização pessoal.

• O processo envolveu decisões de design de toda a equipe, sobre o visual de escolhas de usabilidade, a prototipação e adaptação das interfaces às diferentes telas do app, incluindo: login, cadastro, recuperação de senha, controle de foco e configuração de tempos.

● 2. Objetivos do Layout:

Durante a criação do layout, alguns objetivos principais foram definidos:

• Criar uma identidade visual coesa, moderna e minimalista.

• Garantir boa legibilidade e contraste, especialmente considerando longos períodos de uso.

• Tornar o aplicativo intuitivo, permitindo que qualquer pessoa o utilize sem curva de aprendizado.

• Facilitar ações rápidas como iniciar, restaurar ou configurar tempos do Pomodoro.

• Transmitir sensação de organização, tranquilidade e foco.

● 3. Paleta de cores e Identidade Visual:

A paleta escolhida gira em torno de:

• Fundo preto: para reforçar o estilo moderno e reduzir cansaço visual.

• Amarelo vibrante: nos botões e destaques, transmitindo energia e foco.

• Branco: para textos principais, garantindo contraste e legibilidade.

• Vermelho: apenas para o botão de “Sair”, reforçando intenção de ação crítica.

Essa combinação cria um ambiente sério, direto e visualmente marcante.

● 3.1 Tipografia:

A tipografia é limpa, simples e de fácil leitura.

Foi importante manter tamanhos grandes nas telas do temporizador, pois a leitura rápida do tempo é essencial na técnica Pomodoro.

● 3.2 Componentes com cantos arredondados:

• Os botões, caixas de texto e painéis apresentam cantos arredondados, criando uma aparência amigável, moderna e confortável para o usuário.

●4. Tela de Login:

• Elementos dispostos de maneira centralizada para facilitar foco.

• Uso de espaço vertical reduzido e objetivo.

• Inclusão de links discretos para cadastro e recuperação de senha.

• Caixa de entrada de e-mail e senha com boa visibilidade e fácil interação.

• Objetivo: entrada rápida e clara para o aplicativo.

● 4.1 Tela de Cadastro:

• Estrutura semelhante ao login para consistência entre telas.

• Texto de apoio motivacional: “Comece sua jornada de foco agora mesmo.”

• Formulário simples: e-mail + senha.

• Objetivo: estimular onboarding sem complicações.

● 4.2 Tela de Recuperação de Senha:

• Comunicação objetiva sobre envio de link de redefinição.

• Apenas campo de e-mail, mantendo simplicidade.

• Cores mantidas para consistência visual.

• Objetivo: reduzir a fricção em processos de recuperação.

● 4.3 Telas de Pomodoro (Foco / Descanso / Pausa Longa):

Essas são as telas centrais da experiência do usuário.

• Elementos principais:

• Navegação por abas, contendo: FOCO, DESCANSO, PAUSA LONGA.

• Linha amarela para indicar a aba selecionada.

• Temporizador central com fonte grande, tornando a leitura mais fácil e rápida.

• Botões principais: Iniciar, Restaurar e Configurações.

• Botão “Sair” em vermelho, destacado e posicionado no topo.

• Essas telas foram pensadas para serem claras, objetivas e livres de distrações, alinhadas ao propósito Pomodoro.

● 4.4 Tela de Configurações de Tempo:

• Card central com opções editáveis: tempo de foco, descanso curto e descanso longo.

• Campos numéricos simples.

• Botão “Salvar” bem destacado em amarelo.

Essa tela foi desenvolvida para:

• Dar autonomia ao usuário.

• Manter a coerência visual com o restante do app.

●5. Balanceamento entre estética e funcionalidade:

Um dos principais desafios foi criar um layout bonito sem comprometer a clareza das informações. Por exemplo:

• O fundo preto proporciona destaque, porém exige atenção dobrada no contraste de textos.

• O temporizador precisava ser grande, mas sem deixar a interface pesada

● 5.1 Adaptação a telas pequenas:

• Foi necessário criar espaçamentos equilibrados para:

• Evitar que os componentes ficassem “apertados”.

• Ainda assim, manter tudo visível sem rolagem excessiva.

● 5.2 Consistência entre telas:

Garantir que login, cadastro, configurações e temporizador parecessem parte do mesmo sistema visual foi fundamental.

● 6. Resultados Alcançados:

Ao final do processo, o layout demonstra:

• Profissionalismo: com visual moderno e bem trabalhado.

• Alto nível de consistência: essencial para estudos, treinos, ou momentos em que se precisa de um foco maior por um certo período de tempo.

• Experiência fluida: onde o usuário encontra facilmente o que precisa.

• Clareza e foco: com destaque para o temporizador e para as ações principais.

• Personalidade própria: reforçada pelo uso de cores fortes e tipografia equilibrada.

● 7. Conclusão:

• A criação do layout do aplicativo TomatoFlow representou uma experiência significativa no desenvolvimento de interfaces funcionais e visualmente atrativas.

• As decisões tomadas ao longo do processo foram orientadas por usabilidade, estética e coerência, resultando em um aplicativo que transmite foco e produtividade.

O produto final combina:

• simplicidade;

• clareza;

• identidade visual marcante;

• uma boa experiência de usuário.